Must have、Should have、Could have、Won't have this time

1. 作为一个用户，我希望使用这个项目可以自由地设置头像与个性签名等个人标签，这样可以使我感受到个性化设置，更能使我愿意使用这个应用。

优先级：Should have 初始估算时间：2个人日

1. 作为一个用户，我希望能够根据关键字对我所有兴趣地文章、作者、主题进行搜索，这样可以帮助我快速查找到我想要的内容，加深我对这个应用地使用体验。

优先级：Should have 初始估算时间：2个人日

1. 作为开发人员，我希望在设计产品原型时，功能相对具体一点，样式风格需要统一，这样可以减少开发过程中对功能的疑问与样式的不统一造成的杂乱。

优先级：Must have 初始时间估算：2个人日

1. 作为开发人员，我希望在投入生产前，前后端以及数据库的编写所需的变量命名以及所需的设计理念、名词概念等进行商讨统一，这样可以后期测试以及整合时更加高效，不易混淆，有针对性帮助。

优先级：Must have 初始时间估算：1个人日

1. 作为好奇被吸引的用户，我希望这个应用产品的样式一定要漂亮简洁，操作不需要复杂的流程以及等待，这样我就可以准确了解这个应用的功能及优点。 优先级：Should have 初始时间估算：2个人日
2. 作为一个笔记用户，我希望令我开心的事情具体可以分享到大众广场，这样可以让更多哪怕不相干的人了解，共同分享我的故事与快乐。

优先级：Could have 初始时间估算：3个人日

1. 作为一个注重社交用户，我希望使用这个应用了解我朋友同事们的生活以及进行简单聊天，寻找彼此生活中的小乐趣，这样可以使我们的关系更加融洽，甚至可以一起出行等。

优先级：Should have 初始时间估算：5个人日

1. 作为一个长期用户，我希望使用这个应用不仅能分享记录和我相似相近人的生活，还希望了解到其他地区、国家民族的与我截然不同的生活方式与人文风情，这样可以开阔我的眼界，增长我的知识，使生活的元素更加多元。

优先级：Won't have this time 初始时间估算：10个人日

1. 作为一个推广人员，我希望这个应用在运行上做到多平台稳定，不仅可以在移动端高效可靠，在网络浏览器及小程序等多环境下都可以稳定运行，这样可以更大范围推广，在使用过程中减少顾虑。

优先级：Could have 初始时间估算：10个人日

1. 作为数据库设计人员，我希望这个应用的目标功能尽量具体，有详细明确需求与说明，这样在设计数据库的工程中可以详细尽量避免混淆与模糊，加快设计与提高稳固性。

优先级：Shoud have 初始时间估算：3个人日

1. 作为开发人员，我希望可以实现对个人笔记的改动删除分类等功能，这样可以提供用户更高的可操作性及管理运维人员的调控性。

优先级：Must have 初始估算时间：2个人日

1. 作为甲方代表，我希望这个应用可以预留出一些广告功能或者多一些商业合作的模块，这样可以获得适当的收入，减少投资，使资金循环更加合理有余地。

优先级：Could have 初始估算时间：1个人日

1. 作为产品负责人，我希望这个项目能有一部分介绍引导，咨询客服模块，这样有利于加强用户的使用感受与信任依赖度，保证产品的推广与价值。

优先级：Could have 初始估算时间：2个人日

1. 作为开发人员，我希望确定开发框架考虑使用最先进流行的，这样可以时开发工程更易实现，效率与功能更加强大。

优先级：Should have 初始时间估算：1个人日